项目立项公告

文档编号：HNHX17_FPGLPT1.0_LXGG

根据公司领导层审批决定，现批准成立发票管理平台V1.0项目，任命邓毅伟即为该项目的项目经理，负责项目的组建、实施，请相关部门予以支持配合。

特此公告！

附：项目任务书

| 项目中文名 | 发票管理平台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名 | FPGLPTV1.0 |  |  |
| 项目简称 | 发票管理平台 | 项目编号 | HNHX17_FPGLPT1.0 |
| 项目类型 | □产品研发 R研制合同类 □维护开发 |  |  |
| 项目范围 | 实现发票管理，终端接入授权管理，系统管理，业务监控管理等功能 |  |  |
| 项目目标 | 在项目周期及估算成本范围内，保质保量的完成项目研发，且达到《用户需求说明书》所要求的功能，可操作性强，能够得到客户的认可。 项目进度偏差控制在15%以内，工作量偏差控制在10%以下，成本控制在10%以内，系统测试时缺陷率控制在5（加权缺陷数/加权功能点数）以内，验收时无遗留一般以上的缺陷。 |  |  |
| 预计项目周期 | 从 2017年 9 月 1 日至 2017 年 11 月 15 日 |  |  |
| 项目预算 | 约 8.6 万 人民币 |  |  |
| 项目成员 | 项目经理：邓毅伟 QA工程师：屈文敏 CM工程师：胡威 需求人员：邓毅伟 设计人员：周巨 开发人员：周巨、郑康怡 测试人员：蔡杰 |  |  |
| 项目简介 | 发票管理可以查询已开发票，发票打印状态，作废发票信息。 授权管理可以完成终端设备登记，只有在终端设备登记成功的终端设备，才能正常使用。 用户登记管理可以完成平台中的查询、新增、修改等操作。 操作日志管理可以记录正常登录用户所有的操作过程。 系统运维管理可以备份管理平台数据库内容和管理应用平台软件。 区域管理可以实现对开票服务器所属区域进行统一管理。 异常业务报文管理可以记载和查询系统失败的异常报文。 |  |  |
| 拟文 | 技术开发部 |  |  |

湖南航天信息有限公司

2017年09　月01日