湖南航信发票管理系统

产品集成计划

| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FPGLPT1.0_CPJCJH |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部 |
| 编写人： | 周巨 | 编写日期： | 2017-09-25 |

版权信息

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-09-25 | 周巨 | 正式版 | A | 2017-09-25 | 邓毅伟 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目 录

1.	目的	1

2.	项目产品形成特点	1

2.1  待集成的产品构件	1

3.	集成计划	2

4.	集成环境要求	2

5.	集成产品部署	3

5.1. 模块集成的先后顺序	3

5.2. 集成通过标准	3

# 目的

本文档的目的在于指导湖南航信发票管理平台产品的集成环境的建立与产品的组装工作，确保项目能够提供可交付安装使用的产品。

# 项目产品形成特点

## 待集成的产品构件

| 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 |  | 用户管理 |
|  |  | 角色管理 |
|  |  | 菜单管理 |
|  |  | 日志管理 |
|  |  | 系统参数配置 |
|  |  | 监控实例配置 |
|  |  | 业务接口配置 |
| 发票管理 |  | 发票查询 |
|  |  | 发票统计 |
|  |  | 发票开具 |
|  |  | 发票打印 |
|  |  | 条件查询已开发票 |
| 业务监控 |  | 接口调用统计 |
|  |  | 监控日志查询 |
|  |  | 监控通知查询 |
|  |  | 异常报文查询 |
|  |  | 客户端连接状态查询 |
| 授权管理 |  | 公司税号配置 |
|  |  | 开票服务器配置 |
|  |  | 开票点号配置 |

# 集成计划

总策略：自顶向下

| 集成时间点 | 集成执行人 | 集成方法/步骤 | 集成确认方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017年9月20日 | 潘丹 | 在测试机上开发功能代码 | 功能调试运行成功 |
| 2017年9月22日 | 周巨 | 在正式机器上运行程序 | 功能测试运行无误 |

# 集成环境要求

工具要求：

| 工具名称 | 版本号 | 补丁要求 | 其它配置要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 装置模拟发生器 |  | 无 |  |  |
| Jetty | 9.4 | 无 |  |  |
| Mysql | 5.7 | 无 |  |  |

环境要求：

| 客户端OS | WinXP、Win7 |
| --- | --- |
| 开发语言 | Java |
| DB | mysql数据库 |
| 服务端OS | Centos7 |

设备要求：

| 设备名称 | 数量 | 配置、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM Xseries x3650 | 1 | Intel(R) Pentium(R) III Xeon processor (4 CPUs), ~2.0GHz、2GB内存、硬盘 256G |  |

# 集成产品部署

## 模块集成的先后顺序

按如下顺序把下列模块功能组合集成到系统中。

数据库安装

根据实施手册安装部署数据库

加密解密数据库连接参数

参数配置

配置文件修改

服务端脚本配置

## 集成通过标准

  - 构建人员在对整个工程进行部署，部署好后启动项目，如果出现错误，则由构建人员通知相关代码负责人进行修改。

  - 整个工程构建通过后，测试人员进行系统测试时，测试人员必须严格按照总体流程图进行测试, 各模块都能基本正常运行，系统测试通过。