发票管理平台

系统测试计划

| 编 写 | 蔡杰 |  |  |  | 编写 时间 |  | 2017-09-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 核 |  |  |  |  | 审核 时间 |  |  |  |
| 审 批 |  |  |  |  | 审批 时间 |  |  |  |
| 文档管理 | 页码 | 共 7页 | 修订次数 | 共 1次 |  | 版本 |  | V1.0 |
|  | 编号 | HNHX17_FPGLPT1.0_XTCSJH |  |  |  |  |  |  |

湖南航天信息有限公司版权所有

文档中的全部内容属湖南航天信息有限公司所有，

未经湖南航天信息有限公司允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-09-25 | 蔡杰 | 正式版 | A | 2017-09-26 | 邓毅伟 |  |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目录

1背景及目的	4

2. 测试范围及文档	4

2.1 测试范围	4

2.2测试参考文档	5

2.3测试提交文档	5

3. 测试进度安排	5

4. 缺陷的紧急程度和优先级（可选）	5

4.1 严重程度	5

4.2优先级	6

5.测试资源	6

5.1人力资源	6

5.2测试环境	6

6. 测试风险	7

7. 测试结束准则	7

# 1背景及目的

开票服务器前置管理平台（以下简称管理平台）是为湖南邮政定制开发的一套防伪税控“升级版”软件解决方案。通过本套系统，湖南邮政营业厅的“电商平台”系统直接调用管理平台的API接口，提交开票报文信息，管理平台收到报文信息后，再调用开票服务器API接口，可以实现前台业务人员在湖南省邮政营业厅的“电商平台”系统中开具符合国税要求的增值税普通发票，从而替代目前使用的通用机打发票，满足国税的税收监控要求。

# 2. 测试范围及文档

## 2.1 测试范围

业务监控

- 实现按监控日期查询功能

- 实现按监控通知查询功能

- 实现异常报文查询功能

系统管理

- 监控示例管理 维护待监控的开票服务器信息 。

- 业务接口配置 维护开票服务器业务接口名称。

- 用户管理 维护平台用户。

- 菜单管理 维护平台菜单。

- 角色管理 维护平台角色。

授权管理

- 公司税号配置 添加、删除、修改公司信息

- 开票服务器配置 选择上级公司税号，添加、删除、修改开票服务器信息

## 2.2测试参考文档

发票管理平台V1.0_需求说明书

发票管理平台V1.0_详细设计说明书

## 2.3测试提交文档

测试提交的文档包括：

（1）发票管理平台V1.0_系统测试计划

（2）发票管理平台V1.0_系统测试报告

（3）发票管理平台V1.0_系统测试用例

# 3. 测试进度安排

测试工作进度的安排计划大致可以分为以下几个环节（参考开发组进度）

| NO. | 测试项 | 计划日期 | 历时 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 业务监管系统测试 | 2017-09-25-2017-10-10 | 15天 | 蔡杰 |
| 2 | 授权管理系统测试 | 2017-10-11-2017-10-20 | 10天 | 蔡杰 |

# 缺陷的紧急程度和优先级（可选）

## 4.1 严重程度

| 严重程度 | 描述 |
| --- | --- |
| 致命缺陷 | 1）正常的用户操作，操作系统死机、重启，应用程序异常关闭 2）用户日常管理的功能完成有问题，影响产品的认证，用户退货 3）用户正常操作数据无故丢失，且无法挽回 4）数据备份和恢复功能的错误，导致数据备份有问题或部分数据丢失；恢复数据功能错误或恢复不完整 |
| 严重缺陷 | 1）安装过程中的一切问题（界面问题除外） 2）一切硬件兼容性问题 3）次重要功能错误 4）删除数据操作没有提示 5）不符合需求的非法数据没有进行限制 |
| 一般缺陷 | 1）用户使用不频繁且不太重要的功能错误 2）错误提示信息不明确 3）次重要的功能没有完全实现，只能通过技术支持人员使用非正常的方式完成操作 |
| 轻微缺陷 | 1）文档上的错误 2）界面错误 3）用户要求的附加功能错误 |
| 建议（非缺陷） | 1）易用性问题 2）建议性问题 |

## 4.2优先级

| 优先级 | 描述 |
| --- | --- |
| 立即解决 | 立即解决是指缺陷导致系统几乎不能使用或者测试不能继续，需立即修复 |
| 高优先级 | 高优先级是指缺陷严重影响测试，需要优先考虑 |
| 正常排队 | 正常排队是指缺陷需要正常排队等待修复；。 |
| 低优先级 | 而低优先级是指缺陷可以在开发人员有时间的时候再被纠正 |

# 5.测试资源

## 5.1人力资源

| 角色 | 人数 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试 | 1人 | 编写测试计划 提交缺陷报告，返测缺陷，跟踪缺陷 编写测试总结报告 |

## 5.2测试环境

软件环境

测试环境：Windows 7

测试管理工具环境：手动测试

硬件环境

测试环境：CPU 3.06Ghz，内存2G

测试管理工具环境：禅道

# 6. 测试风险

| 序号 | 测试风险 | 风险描述 | 解决办法 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间资源 | 计划的测试时间可能与实际测试时间有出入 | 按照优先级进行 |  |
| 2 | 时间冲突 | 同时有其他项目需要测试 | 按照优先级进行 |  |

# 7. 测试结束准则

测试结束准则：

- 测试用例执行完成，执行率100%

- 测试用例的执行通过率为100%

- 测试bug：中等的为0个，还存在一些轻微bug，但并不影响系统使用。（和缺陷管理规程一致）