项目立项公告

文档编号：HNHX17_FP5.2_LXGG

根据公司领导层审批决定，现批准成立湖南航信发票管理系统V5.2.00项目，任命 李丹 即为该项目的项目经理，负责项目的组建、实施，请相关部门予以支持配合。

特此公告！

附：项目任务书

| 项目中文名 | 湖南航信发票管理系统 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目英文名 | FPGL V5.2.00 |  |  |
| 项目简称 | 发票管理软件 | 项目编号 | HNHX17_FP5.2 |
| 项目类型 | □产品研发 □研制合同类 R维护开发 |  |  |
| 项目范围 | 完成注册码管理、发票单据明细组合处理功能模块 |  |  |
| 项目目标 | 在项目周期及估算成本范围内，保质保量的完成项目研发，且达到《用户需求说明书》所要求的功能，可操作性强，能够得到客户的认可。 项目进度偏差控制在15%以内，工作量偏差控制在10%以下，成本控制在10%以内，系统测试时缺陷率控制在5（加权缺陷数/加权功能点数）以内，验收时无遗留一般以上的缺陷。 |  |  |
| 预计项目周期 | 从 2017年 9 月 1 日至 2017 年 11 月 25 日 |  |  |
| 项目预算 | 约 10.15 万 人民币 |  |  |
| 项目成员 | 项目经理：李丹 QA工程师：屈文敏 CM工程师：胡威 需求人员：李丹 设计人员：李丹、彭李雪 开发人员：彭李雪、赵世贤 测试人员：潘丹 |  |  |
| 项目简介 | 前期版本在产品的实施过程，客户需要对客户和单据中的明细行进行单独或合并处理后开具发票，注册码的人工管理带来巨大的成本，项目组根据业务部门和客户需求，决定开发数据按明细组合处理及注册码管理功能模块。 医院的发票管理系统，医院门诊及住院部(以及零售业)开票要求及时性很高，所以需开发医阮版快速开票功能。 该窗口要求支持一键开票功能(在同一窗口完成数据处理及发票开具，打印功能)。 |  |  |
| 拟文 | 技术开发部 |  |  |

湖南航天信息有限公司

2017年09　月01日