项目章程

编号：HNHX17_FP5.2_XMZC

| 项目名称 | 湖南航信发票管理系统 |  |  | 批准时间 |  | 2017-09-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 背景 介绍 | 项目发起的原因 前期版本在产品的实施过程，客户需要对客户和单据中的明细行进行单独或合并处理后开具发票，注册码的人工管理带来巨大的成本，项目组根据业务部门和客户需求，决定开发数据按明细组合处理及注册码管理功能模块。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目的机遇与优势 可参照其他发票管理软件的成功经验。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目的挑战与劣势 湖南航信发票管理系统V5.2.00功能模块比较复杂 |  |  |  |  |  |
| 项目目标： 注册码管理：实现注册码后台增删改查管理，提供前面查询统计功能，提供API第三方调用接口。 发票单据明细组合处理：实现分客户按要求进行自动分票功能；实现差价单处理成折扣的功能；实现超限商品行金额和折扣金额的自动拆分功能；实现医院行业及药品零售业快速开票功能。 软件要实现《湖南航信发票管理系统V5.2.00_用户需求规格说明书》、相应的《湖南航信发票管理系统V5.2.00_概要设计说明书》所要求的功能，以及保证能够达到所需要的性能要求，项目进度偏差控制在15%以内，工作量偏差控制在10%以下，成本偏差控制在10%以内，系统总缺陷率控制在5（加权缺陷数/加权功能点数）以内，验收时无遗留一般及以上的缺陷。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目干系人：项目团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最终产品：湖南航信发票管理系统V5.2.00 |  |  |  |  |
| 项目 经理 |  | 姓名 | 原先所在的部门和职务 |  | 在项目中的权力范围 |  |
|  |  | 李丹 | 技术开发部 |  | 负责项目的策划、成本、进度、质量开发阶段过程的监控。 |  |
| 资源 条件 |  | 人员 屈文敏、胡威、李丹、彭李雪、赵世贤、潘丹 |  |  |  |  |
|  |  | 物质 开发所需材料 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 10.15W（包括人力、通讯、差旅、业务招待等费用） |  |  |  |  |
|  |  | 结束时间 2017-11-25 |  |  |  |  |
| 项目完成的标准：系统实现《湖南航信发票管理系统V5.2.00_用户需求规格说明书》以及《湖南航信发票管理系统V5.2.00_软件需求规格说明书》所有的需求，验收时无遗留一般及以上的缺陷，且项目验收交付于客户时满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 签发人： 唐锦涛 签发时间 ： 2017-09-01 |  |  |  |  |  |  |