湖南航信发票管理软件

总体测试计划

| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_ZTCSJH |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部 |
| 编写人： | 潘丹 | 编写日期： | 2017-09-05 |

版权信息

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-09-05 | 潘丹 | 正式版 | A | 2017-09-05 | 李丹 | 唐锦涛 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目　录

1.	引言	1

1.1.	编写目的	1

1.2.	术语	1

1.3.	测试标准	1

1.4.	参考资料	1

2.	任务概述	1

2.1.	人员安排	1

2.2.	测试环境	1

2.3.	测试工具	2

3.	测试策略	2

3.1.	测试用例要求	2

3.1.1.	测试用例编号规则	2

3.1.2.	测试用例的编写规范	2

3.1.3.	测试用例的管理办法	2

3.2.	测试方案	3

3.2.1.	单元测试	3

3.2.2.	系统测试	3

3.2.3.	验收测试	3

3.3.	测试缺陷管理	4

3.3.1.	缺陷记录	4

3.3.2.	有疑议缺陷的确认	4

3.3.3.	缺陷的统计与分析	4

4.	主要进度安排	4

5.	工作汇报	4

- 引言

  - 编写目的

湖南航信发票管理软件V5.2.0版本完善优化了明细组合功能以及新增了注册码自动下载功能。为保证测试任务的顺利进行，更好的保证系统功能，特编写此计划，测试组请根据此计划合理安排测试工作。

  - 术语

| 缩写、术语 | 解 释 |
| --- | --- |
| 注册码 | 包含防伪税控开票软件注册码及发票管理注册码 |
| 明细组合 | 系统的处理发票的功能模块，提供单据拆分组合等功能 |

  - 测试标准

单元测试测试用例标准需符合详细设计说明书的标准，系统测试测试用例标准需符合用户需求说明书的标准。

  - 参考资料

《注册码管理系统设计说明书V0.2.docx》

《H注册码管理需求说明书V0.11.docx》

- 任务概述

  - 人员安排

| 角色 | 姓名 | 主要工作职责 | 测试参与度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试组长 | 潘丹 | 组织测试策划 组织测试用例的编制 提供技术指导，评估测试工作 汇报测试工作 | 80％ |
| 开发组 | 李丹 | 协助测试搭建测试环境、参与测试评审等 | 40% |
|  | 叶兰城 |  | 40% |
| 测试员 | 潘丹 | 编制测试计划、测试用例 参与单元测试与集成测试 进行缺陷记录 | 100% |

  - 测试环境

本次项目测试所需硬件为：

操作系统：

- win7

开发平台：

- Microsoft Visual Studio 2012、Edit Plus

数据库管理系统：

- SQL Server 2005

所需工作人员：

- 发票管理软件系统相关开发人员与测试人员

  - 测试工具

无

- 测试策略

  - 测试用例要求

    - 测试用例编号规则

系统名称-测试类别-测试对应的功能模块首字母-序号

例：发票管理软件-系统测试-明细组合 -01（INVOICE-SYS-MXZH-01）

    - 测试用例的编写规范

测试用例至少包括以下要素：

与测试需求的对应关系

测试用例的编写人

测试用例的实现目标

测试用例的输入及输出

    - 测试用例的管理办法

用EXCEL编辑测试用例，用禅道系统进行测试用例的管理。

  - 测试方案

    - 单元测试

| 测试目标 | 单元模块代码是否按概要设计来编写 |
| --- | --- |
| 测试重点与优先级 | 测试范围：覆盖所有功能模块 重点与优先级：接口/逻辑 |
| 测试类型 | 单元测试 |
| 测试输入 | 详细设计说明书 |
| 测试输出 | 单元测试报告 |
| 测试结束标准 | 覆盖所有代码路径，不存在边界值/死循环问题。 |
| 测试案例覆盖要求 | 100% |
| BUG记录要求 | 全部记录（100%） |
| 测试实施人 | 潘丹 |

    - 系统测试

| 测试目标 | 满足软件需求说明书上的要求 |
| --- | --- |
| 测试重点与优先级 | 测试范围：软件需求说明书所描述的功能 重点与优先级：功能 |
| 测试类型 | 回归测试、界面测试 |
| 测试输入 | 系统测试用例 |
| 测试输出 | 缺陷报告 |
| 测试结束标准 | 所计划的测试已全部执行，测试结果通过了专门小组的评审。遗留缺陷的数量为：（致命）等于0个，（严重）等于0个，（一般）等于0个，（轻微）小于等于3个，（建议）小于等于5个。 |
| 测试案例覆盖要求 | 100% |
| BUG记录要求 | 全部记录（100%） |
| 测试实施人 | 潘丹 |

    - 验收测试

| 测试目标 | 按用户需求说明书以及软件需求规格说明书来进行，100%达到用户的需求 |
| --- | --- |
| 测试重点与优先级 | 测试范围：用户需求说明书所描述的需求 重点与优先级：评审以及报表模块 |
| 测试类型 | 功能测试，性能测试 |
| 测试输入 | 测试用例 |
| 测试输出 | 验收测试报告 |
| 测试结束标准 | 所计划的测试已全部执行，测试结果通过了专门小组的评审。遗留缺陷的数量为：（致命）等于0个，（严重）等于0个，（一般）等于0个，（轻微）小于等于3个，（建议）小于等于5个。 |
| 测试案例覆盖要求 | 100%覆盖 |
| BUG记录要求 | 100%记录 |
| 测试实施人 | 潘丹 |

  - 测试缺陷管理

    - 缺陷记录

在软件测试的各流程中，发现的软件缺陷统一记录到禅道系统。

    - 有疑议缺陷的确认

测试组与开发组对缺陷的处理意见产生分歧时，先由项目组内部讨论，不能解决再由QA定夺，仍有分歧则请高层领导做最终确认。

    - 缺陷的统计与分析

在每个阶段对缺陷进行统计，采用折线图和直方图对其分布率进行分析。

- 主要进度安排

| 阶段 | 测试工作 | 输出 | 时间安排 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求阶段 | 参与项目计划制定 编制测试计划 | 测试总体计划 | 2017.9.5前完成 |  |
| 设计阶段 | 编制功能测试案例 | 测试案例 | 2017.9.26至2017.10.10 |  |
| 编码阶段 | 单元测试 | 经过测试的程序、单元测试BUG记录 | 2017.11.05前完成 |  |
| 集成阶段 | 系统测试 | 系统测试整个系统，bug记录 | 在2017.10.30前完成 |  |
| 验收阶段 | 验收测试 | 验收测试报告、缺陷跟踪表 | 2017.11.23前完成 |  |

- 工作汇报

| 汇报方式 | 频度 | 汇报对象 |
| --- | --- | --- |
| 周报 | 每周一次 | 项目经理 |
| 测试报告 | 阶段测试完成后 | 项目经理、QA |
| 测试工作阶段汇报 | 里程碑阶段完成前 | 项目经理、QA |