# 需求变更控制报告

文档编号:HNHX17_FP_XQBG001

| 需求变更申请 |  |
| --- | --- |
| 申请变更的 需求文档 | 湖南航信发票管理系统V5.2.00 (2017-09-24) |
| 变更的内容 及其理由 | 1.注册码管理增加： 开启系统短消息功能，将即将过期的注册码信息发送给操作人员，并根据注册码中存的手机号和邮箱通知到客户，操作人员可以根据消息提醒快速进入该注册码的编辑修改页面。 2. 变更原因： A：客户端设计消息提醒功能，客户能够及时了解自已产品的授权截止日期，及时申请新的授权文件。 B：服务端增加消息提醒功能，能够让授权码管理员人及时了解哪些客户的授权码将过期，及时办理新的授权码，以便影响客户使用。 |
| 评估需求变更将对 项目造成的影响 | - 湖南航信发票管理系统V5.2.01，预计2017-09-18发布。 - 变更单据处理需求需增加的工作量预计为：5个工作日/人。 - 项目组通过软件开发人员周末的措施冲抵该需求变更可能影响5.2.00版本的发布日期，确保版本能够够按预定日期发布。 |
| 申请人签字 | 签字: 赵世贤 日期: 2017-09-24 |
| 变更申请的审批意见 |  |
| 项目经理签字 | 审批意见：同意变更 签字: 李丹 日期: 2017-09-24 |
| 客户签字 （合同项目） | 审批意见： 无需签字：公司产品 签字: 日期: |
| 更改需求文档 |  |
| 变更后的 需求文档 | 湖南航信发票管理系统V5.2.01 (2017-11-15) |
| 更改人签字 | 签字: 李丹 日期: 2017-11-15 |
| 重新评审需求文档 |  |
| 需求评审小组签字 | 评审意见：同意变更 签字: 唐锦涛 日期: 2017-11-15 |
| 变更结束 |  |
| 项目经理签字 | 审批意见：商意 签字: 李丹 日期: 2017-11-15 |