- 湖南航信发票管理系统V5.2.00_需求变更评审报告

- 文档编号: HNHX17_FP_XQBGPS001

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 湖南航信发票管理系统 |  |  |  |  |  |  |
| 项目级别 | 标准 □简易 □ 其他 |  |  |  |  | 项目经理 | 李丹 |
| 项目概述 | 数据处理过程由：单据组合——单据处理——发票开具——发票查询，变更为：单据组合——发票开具——发票查询。 |  |  |  |  |  |  |
| 评审申请人 |  |  |  | 建议评审时间 |  | 2017 年09 月 24 日 |  |
| 评审所属阶段 | □规划阶段 需求分析阶段 □ 系统设计阶段 □ 实现与测试阶段 □ 系统验收阶段 □ 安装运行阶段 □ 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 评审准则 | 项目规划评审准则—— - 项目的目标和要求是否明确？ - 针对项目确定过程、文件和资源的需求合理？ - 具有配置管理、质量管理、风险管理的内容吗？是否合理？ - 有明确的项目完成时间和接收准则？ - 有明确的项目组角色、角色关系及角色任务的定义？ - 有明确的项目进度、里程碑及项目监督机制的定义？ - 项目开发计划的可实现性如何？ - 遵循公司项目开发流程的标准？ |  |  |  |  |  |  |
| 评审需提交 的资料 | - 湖南航信发票管理系统5.2.00_需求变更控制报告01 - 湖南航信发票管理系统5.2.01版需求规格说明书 |  |  |  |  |  |  |
| 评审批准人 （审核人） 意 见 | - 同意评审 由 李丹 担任评审负责人，按评审流程开展评审工作。 评审方式：□ 正式评审（会议评审） □非正式评审（□ Email会签 □ 审查 □ 抽查 □ 其他） 评审级别： 部门级 □子部门级 □ 项目组内 - 暂不评审 原因：□ 方案不成熟 □ 资料不完整 □ 评审计划变更 □ 其他 其他——注明原因； |  |  |  |  |  |  |
|  | 签 字 |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |

| 评 审 意 见 及 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评审时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审 问答 记录 |  |  | 1、问题1：产品开发技术是否成熟。 回答1：产品开发技术已趋于成熟。 2、问题2：变更是否会推迟产品发布时间。 2、回答:项目组通过软件开发人员周末的措施冲抵该需求变更可能影响5.2.00版本的发布日期，确保版本能够够按预定日期发布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 记录人签名 |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |
| 评 审 人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他参与 人员签名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审意见 汇 总 |  |  | 一、缺陷识别 序号; 缺陷描述; 严重性; 建议缺陷解决方案. 1; 项目计划中权重分配未定; 一般; 建议协商明确. 2、. 3、. 4、. 5、. 二、总体评价及建议 计划合理，文档齐全，符合评审条件，验证通过。 |
| 评审结论 |  |  | □ 评审通过：工作产品合格，“无需修改，不必再审”； □ 评审通过：工作产品合格，“需要轻微修改，但不必再审核”； □ 评审基本通过：工作产品基本合格，“需要作少量修改，之后通过审核即可”； - 评审不通过：工作产品不合格，“需要作比较大的修改，之后必须重新对其评审”； - 评审不通过：工作产品不合格，“需要考虑取消该项目，或变更项目负责人” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建议整改完成时间 |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审负责人签字 |  |  |  |  |  |  | 日 期 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 缺陷修正及验证（如果使用缺陷跟踪软件，则无需填写下表） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 缺陷内容 |  |  |  |  | 修正措施 |  |  |  |  |  | 实施结果 |  | 审核人意见、签字 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 缺陷修正 验证情况 |  | 验证结论： 验证通过 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验证人签字 |  |  |  |  |  | 日 期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |