湖南航信发票管理系统

产品集成计划

| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_CPJCJH |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 内部公开 | 归属部门/项目： | 技术开发部 |
| 编写人： | 赵世贤 | 编写日期： | 2017-09-25 |

版权信息

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-09-25 | 赵世贤 | 正式版 | A | 2017-09-25 | 李丹 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目 录

1.	目的	1

2.	项目产品形成特点	1

2.1  待集成的产品构件	1

3.	集成计划	2

4.	集成环境要求	2

5.	集成产品部署	3

5.1. 模块集成的先后顺序	3

5.2. 集成通过标准	3

# 目的

本文档的目的在于指导湖南航信发票管理软软件产品的集成环境的建立与产品的组装工作，确保项目能够提供可交付安装使用的产品。

# 项目产品形成特点

## 待集成的产品构件

| 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 |
| --- | --- | --- |
| 系统设置 |  | 发票限额 |
|  |  | 参数设置 |
|  |  | 报表设置 |
|  |  | 修改密码 |
| 发票管理 |  | 开具增票 |
|  |  | 开具普票 |
|  |  | 医院开票 |
| 发票查询 |  | 发票查询 |
|  |  | 发票回填 |
|  |  | 重填发票 |
|  |  | 发票传出 |
|  |  | 自定义查询 |
| 数据处理 |  | 单据引入 |
|  |  | 单据维护 |
|  |  | 单据回退 |
|  |  | 按单组合 |
|  |  | 明细组合 |
|  |  | 一单一票 |
| 编码管理 |  | 单位信息 |
|  |  | 员工编码 |
|  |  | 客户编码 |
|  |  | 商品编码 |
|  |  | 商品分类 |

# 集成计划

总策略：自顶向下

| 集成时间点 | 集成执行人 | 集成方法/步骤 | 集成确认方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2017-09-20 | 潘丹 | 在测试机上开发功能代码 | 功能调试运行成功 |
| 2017-09-20 | 潘丹 | 在正式机器上运行程序 | 功能测试运行无误 |

# 集成环境要求

环境要求：

| 客户端OS | WinXP、Win7 |
| --- | --- |
| 开发语言 | VS2012.net |
| DB | sqlserver 和oracle数据库 |

设备要求：

| 设备名称 | 数量 | 配置、型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| IBM Xseries x3650 | 1 | Intel(R) Pentium(R) III Xeon processor (4 CPUs), ~2.0GHz、2GB内存、硬盘 256G |  |

# 集成产品部署

## 模块集成的先后顺序

按如下顺序把下列模块功能组合集成到系统中。

公共接口

数据引入接口

数据回写接口

数据库安装

根据实施手册安装部署数据库

加密解密数据库连接参数

参数配置

主程序节点配置

系统参数配置

## 集成通过标准

  - 构建人员在对整个工程进行compile时，能全部compile通过，如果出现错误，则由构建人员通知相关代码负责人进行修改。

  - 整个工程构建通过后，测试人员进行系统测试时，测试人员必须严格按照总体流程图进行测试, 各模块都能基本正常运行，系统测试通过。