湖南航信发票管理系统

测试总结

| 编 写 | 潘丹 |  |  |  | 编写 时间 |  | 2017-11-09 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 核 |  |  |  |  | 审核 时间 |  |  |  |
| 审 批 |  |  |  |  | 审批 时间 |  |  |  |
| 文档管理 | 页码 | 共 页 | 修订次数 | 共 1次 |  | 版本 |  | V1.0 |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |

湖南航天信息有限公司版权所有

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

目  录

1.前言	3

1.1 背景	3

1.2适用读者范围	3

2.测试资源消耗	3

2.1人员配置	3

2.2测试资源环境	3

2.3管理工具	4

3. 测试范围	4

4. 测试概要	4

4.1 参考与引用文档	4

4.2 测试主要场景用例描述	4

4.3 测试结果	4

4.4测试改进建议	5

4.6测试总结	5

# 1.前言

## 1.1 背景

新版发票管理软件V5.2.0在原有软件功能的基础上做了调整，页面全部更换、对部分模块功能进行了分解和优化，重点对明细组合功能进行了优化，增加了医院开票的功能。本次测试是原有功能的基础上，对新改版的发票管理软件进行整个系统的覆盖测试。

## 1.2适用读者范围

本文档适合项目相关的负责人、开发人员和测试人员以及其他利益干系人阅读。

# 2.测试资源消耗

## 2.1人员配置

| 角色 | 姓名 | 职责 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 | 李丹 | 开发主管 |  |
| 开发 | 李丹、叶兰城 | 开发 |  |
| 测试 | 潘丹、蔡杰 | - 编写测试用例并执行 - 反馈测试问题并跟踪测试 - 编写测试总结报告 |  |

## 2.2测试资源环境

| 设备 | 配置 | 名称/类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 软件 | SQLSERVER |  |
|  | 硬件 | 192.168.7.164服务器、本机 |  |
| 客户端 | 软件 | 新版发票管理软件客户端 |  |
|  | 硬件 | 台式电脑（win7 32位/win7 6位/winXP） |  |
| 网络 | 局域网络环境 |  |  |

## 2.3管理工具

| 类型 | 工具 | 开发商 | 版本 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试管理 | 禅道 |  |  |
| 缺陷跟踪 | 禅道 |  |  |
| 测试工具 | 手动测试 |  |  |

# 测试范围

明细组合

- 实现按客户批量分票功能

- 实现按开票限额分票处理功能

- 实现自定义定额分票处理功能

- 实现超限商品行的拆分处理

- 实现差价单的合并处理

医院开票

- 一个窗口完成数据处理，发票开具，发票打印 。

- 支持门诊开票和住院开票。

- 要求门诊号和住院号锁定功能，不重复开票。

- 要求开票界面提供刷新功能。

- 满足现有发票处理功能。

注册码自动下载

- 实现管理软件注册码及开票软件注册码的自动下载

- 注册码过期下载控制

- 网络限制导致的注册码下载问题

- 第三方软件删除本地注册码情况应对

# 测试概要

测试时间：2017-10-10 至2017-11-06

## 4.1 参考与引用文档

发票管理系统-单据明细组合需要说明

发票管理系统-注册码管理需求说明书

## 4.2 测试主要场景用例描述

详见测试用例。

## 4.3 测试结果

1、功能完善及完成情况

| 项目 | 功能介绍 | 测试情况 |
| --- | --- | --- |
| 去除单据处理 | 去除单据处理模块，明细组合、按单组合等功能一步到位 | 通过 |
| 主页快捷菜单 | 支持将常用菜单按钮添加到主页 | 通过 |
| 明细组合-按客户批量分票功能 | 按照客户名称批量分票 | 通过 |
| 明细组合-按限额分票 | 按照不含税的限额拆分单据 | 通过 |
| 明细组合-差价单融合 | 自动融合明细类型为差价单的明细 | 通过 |
| 一个窗口完成数据处理，发票开具，发票打印 | 在一个窗口点击一次按钮完成发票的处理及开具 | 通过 |
| 支持门诊开票和住院开票。 | 提供满足医院需求的门诊开票及住院开票 | 通过 |
| 要求门诊号和住院号锁定功能，不重复开票 | 不同开票点同时操作一个单据时，只有一个开票点可以正常开具发票，确保不重复开票 | 通过 |
| 注册码的自动下载 | 管理软件注册码及开票软件注册码的自动下载 | 通过 |
| 注册码下载问题 | 网络限制导致的注册码下载问题 | 通过 |
| 注册码过期下载控制 | 注册码过期下载控制 | 通过 |
| 第三方软件删除本地注册码情况应对 | 第三方软件删除本地注册码情况应对 | 通过 |
| 固有功能巩固测试 | “8行开票”，“顺序不变”，“单价相同”，“消除开票误差”等功能验证 | 通过 |

## 4.4测试改进建议

- 测试人员需要尽量将每个功能模块类型功能的优化完善指明出处，方便开发人员修改，同时也希望开发人员在修改代码的过程中，主动联想和修改代码涉及的功能模块，避免重复记录和重复工作。

- 测试用例需要在禅道逐步完善，充分利用禅道系统进行测试的记录和统计。

## 4.6测试总结

- 结果分析

测试过程中共发现问题55个，其中，影响系统使用的BUG占比约40%，操作及易用性问题占比30%，页面问题占比20%，其他问题占比10%。

- 总结

本次测试完全根据需求说明书及测试计划进行测试，测试过程中发现的缺陷已全部修复，修复率达到100%，系统满足上线要求。