发票管理系统V5.2.00

系统测试计划

| 编 写 | 潘丹 |  |  |  | 编写 时间 |  | 2017-09-25 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 审 核 |  |  |  |  | 审核 时间 |  |  |  |
| 审 批 |  |  |  |  | 审批 时间 |  |  |  |
| 文档管理 | 页码 | 共 页 | 修订次数 | 共 1次 |  | 版本 |  | V1.0 |
|  | 编号 |  |  |  |  |  |  |  |

湖南航天信息有限公司版权所有

文档中的全部内容属湖南航天信息有限公司所有，

未经湖南航天信息有限公司允许，不可全部或部分发表、复制、使用于任何目的。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-9-25 | 潘丹 | 正式版 | A | 2017-9-25 | 屈文敏 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目录

1背景及目的	3

2. 测试范围及文档	3

2.1 测试范围	3

2.2测试参考文档	4

2.3测试提交文档	4

3. 测试进度安排	4

4. 缺陷的紧急程度和优先级（可选）	5

4.1 严重程度	5

4.2优先级	5

5.测试资源	6

5.1人力资源	6

5.2测试环境	6

6. 测试风险	6

# 1背景及目的

前期版本在产品的实施过程，客户需要对客户和单据中的明细行进行单独或合并处理后开具发票，项目组根据业务部门和客户需求，决定开发数据按明细组合处理功能模块，同时，为了更好的管理、监测注册码有效期，方便客户获取注册码，经研究决定，将管理软件系统注册码和防伪数控开票软件注册码通过远程连接服务器下载，本次测试将全部对明细组合及注册码功能进行验证，确保其正常上线使用。

# 2. 测试范围及文档

## 2.1 测试范围

明细组合

- 实现按客户批量分票功能

- 实现按开票限额分票处理功能

- 实现自定义定额分票处理功能

- 实现超限商品行的拆分处理

- 实现差价单的合并处理

医院开票

- 一个窗口完成数据处理，发票开具，发票打印 。

- 支持门诊开票和住院开票。

- 要求门诊号和住院号锁定功能，不重复开票。

- 要求开票界面提供刷新功能。

- 满足现有发票处理功能。

注册码自动下载

- 实现管理软件注册码及开票软件注册码的自动下载

- 注册码过期下载控制

- 网络限制导致的注册码下载问题

第三方软件删除本地注册码情况应对

## 2.2测试参考文档

发票管理系统-单据明细组合需要说明

发票管理系统-注册码管理需求说明书

注册码管理系统设计说明书V0.2

## 2.3测试提交文档

测试提交的文档包括：

（1）测试计划

（2）测试总结报告

（3）测试用例

# 3. 测试进度安排

测试工作进度的安排计划大致可以分为以下几个环节（参考开发组进度）

| NO. | 测试项 | 计划日期 | 历时 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注册码管理系统测试 | 2017.10.1-2017.10.30 | 1个月 | 潘丹 |
| 2 | 明细组合新增优化功能测试 | 2017.10.1-2017.10.30 | 1个月 | 潘丹 |

# 缺陷的紧急程度和优先级（可选）

## 4.1 严重程度

| 严重程度 | 描述 |
| --- | --- |
| 致命缺陷 | 1）正常的用户操作，操作系统死机、重启，应用程序异常关闭 2）用户日常管理的功能完成有问题，影响产品的认证，用户退货 3）用户正常操作数据无故丢失，且无法挽回 4）数据备份和恢复功能的错误，导致数据备份有问题或部分数据丢失；恢复数据功能错误或恢复不完整 |
| 严重缺陷 | 1）安装过程中的一切问题（界面问题除外） 2）一切硬件兼容性问题 3）次重要功能错误 4）删除数据操作没有提示 5）不符合需求的非法数据没有进行限制 |
| 一般缺陷 | 1）用户使用不频繁且不太重要的功能错误 2）错误提示信息不明确 3）次重要的功能没有完全实现，只能通过技术支持人员使用非正常的方式完成操作 |
| 轻微缺陷 | 1）文档上的错误 2）界面错误 3）用户要求的附加功能错误 |
| 建议（非缺陷） | 1）易用性问题 2）建议性问题 |

## 4.2优先级

| 优先级 | 描述 |
| --- | --- |
| 立即解决 | 立即解决是指缺陷导致系统几乎不能使用或者测试不能继续，需立即修复 |
| 高优先级 | 高优先级是指缺陷严重影响测试，需要优先考虑 |
| 正常排队 | 正常排队是指缺陷需要正常排队等待修复；。 |
| 低优先级 | 而低优先级是指缺陷可以在开发人员有时间的时候再被纠正 |

# 5.测试资源

## 5.1人力资源

| 角色 | 人数 | 具体职责或注释 |
| --- | --- | --- |
| 测试 | 1人 | 编写测试计划 提交缺陷报告，返测缺陷，跟踪缺陷 编写测试总结报告 |

## 5.2测试环境

软件环境

测试环境：Windows 7

测试管理工具环境：手动测试

硬件环境

测试环境：CPU 3.06Ghz，内存2G

测试管理工具环境：禅道

# 6. 测试风险

| 序号 | 测试风险 | 风险描述 | 解决办法 | 影响程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 时间资源 | 计划的测试时间可能与实际测试时间有出入 | 按照优先级进行 |  |
| 2 | 时间冲突 | 同时有其他项目需要测试 | 按照优先级进行 |  |

# 7. 测试结束准则

测试结束准则：

- 测试用例执行完成，执行率100%

- 测试用例的执行通过率为100%

- 测试bug：中等的为0个，还存在一些轻微bug，但并不影响系统使用。（和缺陷管理规程一致）