湖南航信发票管理系统

验收测试报告

| 文档版本号： | V1.0 | 文档编号： | HNHX17_FP5.2_ATR001 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文档密级： | 机密 | 归属部门/项目： | 技术开发部 |
| 编写人： | 潘丹 | 编写日期： | 2017-11-29 |

版权信息

本文件涉及之信息，属湖南航天信息有限公司所有。

未经湖南航天信息有限公司允许，文件中的任何部分都不能以任何形式向第三方散发。

文档修订记录

| 版本号 | 修订日期 | 修订人 | 修订说明 | 修订状态 | 审核日期 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2017-11-29 | 潘丹 | 正式版 | A | 2017-11-29 | 李丹 |

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

日期格式：YYYY-MM-DD

目　录

1.	测试目的	1

2.	测试产品信息	1

3.	测试环境和数据准备	1

3.1.	测试环境	1

3.2.	测试准备	1

4.	测试人员	1

5.	测试执行情况	1

5.1.	功能测试	2

5.2.	性能测试	2

5.3.	测试问题	2

6.	缺陷统计分析	2

7.	测试结果	3

7.1.	准则	3

7.2.	建议和意见	3

7.3.	建议测试结论	3

# 测试目的

新版发票管理软件V5.2.0在原有软件功能的基础上做了调整，页面全部更换、对部分模块功能进行了分解和优化，重点对明细组合功能进行了优化，增加了医院开票的功能。本次测试是原有功能的基础上，对新改版的发票管理软件进行整个系统的覆盖测试。

# 测试产品信息

产品或系统名称：湖南航信发票管理系统V5.2.00

版本信息：V5.2.00

# 测试环境和数据准备

## 测试环境

| 设备 | 配置 | 名称/类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 软件 | SQLSERVER |  |
|  | 硬件 | 192.168.7.164服务器、本机 |  |
| 客户端 | 软件 | 新版发票管理软件客户端 |  |
|  | 硬件 | 台式电脑（win7 32位/win7 6位/winXP） |  |
| 网络 | 局域网络环境 |  |  |

## 测试准备

测试前安装防伪税控开票软件及对应的智税集成程序，在测试机器或者服务器上搭建好SQLSERVER服务器环境。

# 测试人员

测试人员和职责。

| 角色 | 姓名 | 职责 | 工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管 | 李丹 | 开发主管 |  |
| 开发 | 赵世贤、彭李雪 | 开发 |  |
| 测试 | 潘丹 | - 编写测试用例并执行 - 反馈测试问题并跟踪测试 - 编写测试总结报告 |  |
| 客户 | 符积殿 | 客户方代表，协助进行用户实际环境测试。 |  |

# 测试执行情况

对应测试计划，将测试执行情况如测试结果、实际测试时间直接填入。如有测试问题，记录在验收测试报告单上。

## 功能测试

按照测试计划，对应用户操作手册，对系统验收进行相关模块的测试。明细组合

- 实现按客户批量分票功能

- 实现按开票限额分票处理功能

- 实现自定义定额分票处理功能

- 实现超限商品行的拆分处理

- 实现差价单的合并处理

医院开票

- 一个窗口完成数据处理，发票开具，发票打印 。

- 支持门诊开票和住院开票。

- 要求门诊号和住院号锁定功能，不重复开票。

- 要求开票界面提供刷新功能。

- 满足现有发票处理功能。

注册码自动下载

- 实现管理软件注册码及开票软件注册码的自动下载

- 注册码过期下载控制

- 网络限制导致的注册码下载问题

- 第三方软件删除本地注册码情况应对

## 性能测试

明细组合大批量数据处理速度

## 测试问题

详见《湖南航信发票管理系统V5.2.00_缺陷跟踪表》

# 缺陷统计分析

BUG的优先级的统计；

立即解决：8

高优先级：5

正常排队：21

低优先级：9

3、BUG严重性的统计

致命缺陷：4

严重缺陷：7

一般缺陷：16

轻微缺陷：11

建议：5

本项目系统测试通过，项目没有验收测试没有发现缺陷。

# 测试结果

## 准则

测试结束准则：

测试用例需求覆盖率：95%

测试用例通过率：94.5%

遗留缺陷数量：0

## 建议和意见

一些在技术上不能突破的问题，通过与客户的商讨，对用户的操作影响不大，则删除。

## 建议测试结论

根据评价准则，测试通过。