项目章程

编号：HNHX17_WXZZ1.0_XMZC

| 项目名称 | 湖南航信微信自助办理业务系统 |  |  | 批准时间 |  | 2017-09-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 背景 介绍 | 项目发起的原因 自助缴费实现服务费用的在线缴纳，新户办理实现将需办理新户的企业信息录入到客户关系系统。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目的机遇与优势 自助缴费可以实现服务费用的在线缴纳，增加服务费用缴费的渠道。 |  |  |  |  |  |
|  | 项目的挑战与劣势 微信自助办理业务系统V1.0模块较复杂 |  |  |  |  |  |
| 项目目标： 自助缴费：自助缴费选择企业缴纳增值税税控系统维护费和IT外包服务费用，可以在线上完成交易，并将数据同步到CRM数据库，最后所有缴费订单均可开具发票。 新户办理：未在客户关系管理系统注册的企业用户，首次注册信息并购买金税盘和维护费。 后续流程：客户在申请新户办理并购买金税盘和维护费后，公司业务员再次确认填写的信息，然后发放金税盘，同时可以购买通用设备并开具发票。 |  |  |  |  |  |  |
| 项目干系人：项目团队成员 |  |  |  |  |  |  |
| 项目 产品 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最终产品：湖南航信微信自助办理业务系统V1.0 |  |  |  |  |
| 项目 经理 |  | 姓名 | 原先所在的部门和职务 |  | 在项目中的权力范围 |  |
|  |  | 戴迅 | 技术开发部 |  | 负责项目的策划、成本、进度、质量开发阶段过程的监控。 |  |
| 资源 条件 |  | 人员 屈文敏、戴迅、曹嘉俊、范战、曾林涛、胡威 |  |  |  |  |
|  |  | 物质 开发所需材料 |  |  |  |  |
|  |  | 成本 9.8W（包括人力、通讯、差旅、业务招待等费用） |  |  |  |  |
|  |  | 结束时间 2017-12-01 |  |  |  |  |
| 项目完成的标准：系统实现《湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_用户需求规格说明书》以及《湖南航信微信自助办理业务系统V1.0_软件需求规格说明书》所有的需求，验收时无遗留一般及以上的缺陷，且项目验收交付于客户时满意度达到90%以上。 |  |  |  |  |  |  |
| 签发人： 唐锦涛 签发时间 ： 2017-09-01 |  |  |  |  |  |  |